|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITUD DE CAMBIO** | |
| **Fecha solicitud:**  02 / 03 / 2023 | **Proyecto:** Modelo de Procesos |
| **Nombre solicitante:**   * Emanuel Chávez * Eduardo Mendoza * Andrea Ortega * Jamart Pérez * Emiliano Valencia | |
| **Descripción del cambio propuesto:**  Se solicita modificar y agregar las partes desglosadas a continuación:   * Los roles del modelado, adecuarlos al modelado de procesos Moprosoft y agregar los roles que no se hayan tomado. * Las actividades de cada subproceso, añadir un panorama completo de las actividades a seguir en cada subproceso, especificando los momentos de verificación y validación. * Las verificaciones y validaciones, añadir el apartado de verificaciones y validaciones para cada subproceso, de manera que se pueda saber el producto al que se aplica y quién lo aplica. * Las acciones correctivas y de prevención, añadir un apartado para explicar los estándares a seguir en caso de necesitar acciones correctivas. * La gestión de configuración, especificar el estándar que se seguirá para realizar la gestión de configuración del proceso de software, así como de los ítems de configuración. * Los documentos de control, especificar los documentos de control dentro del subproceso de Análisis y Diseño, así como los estándares a utilizar. * Las plantillas y listas de verificación, determinar las plantillas y listas de verificación que se utilizarán para el subproceso de Análisis y Diseño.   Se estima un periodo de 4 días para realizar las modificaciones antes descritas, necesitando que el equipo, los 4 solicitantes, realice un trabajo de aproximadamente 5 horas por día. | |
| **Justificación:**  Se necesitan realizar las modificaciones mencionadas, para conservar consistencia dentro del documento. Además, esto lograría que el modelado de procesos esté completo y detallado, teniendo referencias y sustentación a estándares.  De otro modo, el documento no proporcionaría información completa sobre el modelado de procesos y tampoco tendría argumentación sobre la manera en que se realizan los subprocesos, causando que se considere inválido o desconfiable. | |
| **CI afectados:**   * Modelado de Procesos | |
| **Impacto en proyecto:**  Debido a que la finalidad del proyecto es elaborar un documento de modelado de procesos que permita realizar un proceso de software estructurado y organizado, al no completar el documento, el objetivo principal, antes mencionado, no sería alcanzado y el proyecto no tendría una finalidad. | |
| **Alternativas:**  Añadir un anexo con las actividades, verificaciones y validaciones de cada subproceso. | |
| **Resolución:**  Debido a la importancia del cambio, se aprueba la solicitud con el propósito de mejorar la calidad del Modelado de procesos y, así, alcanzar el objetivo del proyecto. Se espera que se termine en el tiempo estimado y la colaboración de todo el equipo con el propósito de evitar retrasos. | **Estado de aprobación:**    Aprobada  Un dibujo de una persona  Descripción generada automáticamente con confianza media  No aprobada  Un dibujo de una persona  Descripción generada automáticamente con confianza media  Pospuesta Un dibujo de una persona  Descripción generada automáticamente con confianza media  Aprobación parcial |